**Gobierno Municipal El Salto 2018-2021**

**Resumen de informe octubre 2020**

|  |
| --- |
| **DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** |
| **ACTIVIDADES** | **RESULTADOS** |
| Atención Ciudadana | * 300 personalizada
* 105 telefónica
 |
| Licencias de Construcción | 11 ingresos |
| Peticiones de Obras | 10 personalizada30 telefónica  |
| Dictamen | 14 uso de suelo10 trazos, usos y destinos |
| Total de obras en proceso | 3 obras en proceso |
| Realización de obras públicas en el municipio  | **Se iniciaron 9 obras*** Una de realización de proyecto de carretera
* 3 desazolves en Las Pintitas
* 5 de red de agua potable y drenaje sanitario en Cabecera Municipal
 |
| Limpieza y desazolve de arroyos y canales  | Se realizó el desazolve del Canal San Lorenzo, con una extensión de 850 mts |
| Elaboración y/o revisión de proyectos de obra pública  | **Se realizaron 9 proyectos de obra** * Una de realización de proyecto de carretera
* 3 desazolves en Las Pintitas
* 5 de red de agua potable y drenaje sanitario en Cabecera Municipal
 |
| Rehabilitación de calles  | Se realizó la rehabilitación de varias calles con una extensión de 2,000 mts en la Colonia Santa Rosa  |
| * Arranque de trabajos de renovación de vialidades en La Azucena
 |
| * Renovación de carpeta asfáltica Carretera San José del Castillo – El Verde hasta el ingreso de Las Pintas (Colaboración con el Estado)
 |
| * Inicia obra en Calle Lázaro Cárdenas y Av. del campesino, en la Delegación San José del Quince
 |