

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020-2021**

**DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**

**RESPONSABLE: ING. JOSÉ RIGOBERTO PEÑA RUBIO**

**EJE DE DESARROLLO: EL SALTO SUSTENTABLE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CLAS** | **ACCIÓN** | **OBJETIVO** | **METAS ESTIMADAS** | **INDICADOR** | **PROGRAMACIÓN ANUAL** | | | | | | | | | | | |
| OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP |
| 29.2.1 | REALIZACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN EL MUNICIPIO | COORDINAR LAS OBRAS QUE SE EJECUTARÁN EN EL MUNICIPIO DURANTE EL AÑO 2020-2021 | PROGRAMAR Y COORDINAR UN ESTIMADO DE 60 OBRAS PÚBLICAS DURANTE EL AÑO EN LAS 05 DELEGACIONES DEL MUNICIPIO. | PORCENTAJE DE AVANCES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LIMPIEZA Y DESAZOLVE ARROYOS Y CANALES | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ARROYOS Y CANALES DEL MUNICIPIO | REALIZAR EL DESAZOLVE DE ARROYOS Y CANALES CON UNA LONGITUD ESTIMADA DE 18 KM, | PORCENTAJE DE AVANCE DE INTERVENCIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELABORACIÓN Y/O REVISIÓN DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA | GENERAR PROYECTOS Y GESTIONAR RECURSOS PARA REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | CONTAR CON UN ESTIMADO DE 65 PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA DURANTE EL AÑO | NÚMERO DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA VALIDADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REHABILITACIÓN DE CALLES MUNICIPALES | MEJORAMIENTO DE CALLES Y CAMINOS MUNICIPALES | REHABILITAR CALLES MUNICIPALES CON UNA LONGITUD DE 40 KMS | NÚMERO DE CALLES REHABILITADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN | REVISAR, AUTORIZAR Y OTORGAR LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN TIEMPO Y FORMA | REVISAR 54 PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS QUE SE ESTIMAN INGRESEN DURANTE EL EJERCICIO 2020 | LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓ OTORGADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LICENCIAS DE HABITABILIDAD | REVISAR, AUTORIZAR Y OTORGAR LICENCIAS DE HABITABILIDAD EN TIEMPO Y FORMA | REVISAR 20 PROYECTOS QUE SE ESTIMAN INGRESEN DURANTE EL EJERCICIO 2020 | LICENCIAS DE HABITABILIDAD OTORGADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DICTAMENES DE USO DE DESTINOS | REVISAR Y OTORGAR DICTAMEN DE USOS Y DESTINOS EN TIEMPO Y FORMA | REVISAR 161 SOLICITUDES QUE SE ESTIMAN INGRESEN DURANTE EL EJERCICIO 2020 | DICTAMENES DE USOS Y DESTINOS EN OTORGAADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OBRAS PARA REAHBILITAR ESPACIOS PÚBLICOS | MEJORAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS | ETENDER ESPACIOS EMERGENTES | OBRAS REALIZADAS EN ESPACIOS PÚBLICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |