|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COORDINACION: COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN (INCLUYE JEFATURAS DE RAMO 33, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acciones** | **Objetivos**  **Específicos** | **Indicador** | **Programación Anual** | | | | | | | | | | | |
| **Octubre** | **Noviembre** | **Diciembre** | **Enero** | **Febrero** | **Marzo** | **Abril** | **Mayo** | **Junio** | **Julio** | **Agosto** | **Septiembre** |
| Reparación de Calles. | Mejoramiento de calles y caminos Municipales por medio de solicitud Ciudadana 35 km (350 Calles) | Numero de Calles Atendidas durante el mes | **60 CALLES** | **50 CALLES** | **35 CALLES** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra Pública. | Realización de obra Pública ramo 33, 26 Obras Públicas Ramo 33 | No de Obras realizadas en el mes. | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra Pública. | Realización de Obra Pública, Recurso Municipal, 50 Obras | No. De Obras Publica, Recurso Municipal realizada en el mes. | **3** | **4** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proyectos de Obra. | Realización de proyectos de Obra recurso propio, 60 Proyectos de Obra | No. De Proyectos realizados en el mes | **30** | **25** | **10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desazolves. | Desazolves de Ríos y Canales 20 km (20,000 Mts). | Metros de Desazolve realizados en el mes. | **1,500MTS** | **0.0 MTS** | **0.0 MTS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión de Recursos. | Gestión de Recursos para realizar Infraestructura Pública, gobierno del estado y Gobierno Federal para la Realización de Obra Pública En el Municipio 20 | Cantidad de Obras Gestionadas en el mes. | **15** | **10** | **10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Ing. Jaime Carreras Corona Ing. José Rigoberto Peña Rubio**

**Director de Construcción y Supervisión Dirección General de Obras Publicas**

**Y Desarrollo Urbano**